# Акционерное общество «Чеченэнерго»

Чеченская республика,  г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

##### ПРОТОКОЛ  №147

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 29 декабря 2017 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 29.12.2017 23:00.

Дата составления протокола: 09 января 2018 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Архипов Сергей Александрович

Шувалов Владимир Владимирович

Обойшев Алексей Викторович

Гриценко Игорь Иванович

Эдиев Хасан Багаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

- Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты                      АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

- Об утверждении Программы страховой защиты АО «Чеченэнерго»                 на 2018 год.

4.	О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа                      АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2017 года.

5.	О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

1.	Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Отметить неисполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных проектов.

3.	Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить ликвидацию допущенных отставаний и приемку в 2017 году в эксплуатацию объектов, предусмотренных в текущем году.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты          АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты 
АО «Чеченэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2018 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2018 год согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2017 года.

Решение:

1.	Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Отметить получение убытка по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 
1 216,4 млн. рублей и рост кредиторской задолженности (факт на 01.01.2017: 
3 594 млн. рублей, факт на 30.09.2017: 5 247 млн. рублей).

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период        2016-2022 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2022 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.*

Приложение №2 - Положение об обеспечении страховой защиты                            АО «Чеченэнерго» в новой редакции.*

Приложение №3 - Программа страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2018 год.*

Приложения №4 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа                 АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2017 года.*

Приложение №5 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2022 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации.*

Приложение №6 - Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*

*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров         				          Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь						          Т.М. Гасюкова