# Акционерное общество «Чеченэнерго»

Чеченская республика,  г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

##### ПРОТОКОЛ  №129

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 19 апреля 2017 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 19.04.2017 23 часа 00 минут.

Дата составления протокола: 21 апреля 2017 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Архипов Сергей Александрович

Шувалов Владимир Владимирович

Обойшев Алексей Викторович

Гриценко Игорь Иванович

Эдиев Хасан Багаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа                     АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

- Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа            АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

Решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года в размере 10,6%;

  - невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: убыток 694 млн. рублей, факт: убыток 788 млн. рублей) за счет создания резерва в результате низкой платежной дисциплины потребителей электроэнергии, кредиторской задолженности (план: 2 266 млн. рублей, факт: 3 594 млн. рублей) и дебиторской задолженности (план: 450 млн. рублей, факт: 1 056 млн. рублей);

  - низкий уровень расчетов по итогам 2016 года за поставленную электроэнергию на розничном рынке (79% от начисления за период) и на оптовом рынке электроэнергии (63% от начисления за период);

  - невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 2016 год (план: 27,52%, факт: 34,00%);

  - увеличение объема финансирования инвестиционной программы, относительно утверждённой приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1384, (план 71,3 млн. руб. с НДС, факт 188,6 млн. руб. с НДС), в том числе использование привлеченных средств для финансирования инвестиционной программы (займы организаций) в объеме 74,73 млн. рублей при их отсутствии в инвестиционной программе, а также неисполнение инвестиционной программы в части ввода кабельных линий (план: 1,4 км, факт: 0 км).

- Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

  - обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии.

Срок: до 01.06.2017.

  - представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по причинам неисполнения инвестиционной программы, а также причины использования внеплановых источников финансирования в соответствии с п.2.5 настоящего решения;

  - провести инвентаризацию просроченных обязательств Общества, разработать план мероприятий по погашению кредиторской задолженности, в том числе по договорам поставки и подряда для технического обслуживания и ремонта, и представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: до 01.06.2017.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков АО «Чеченэнерго» следующие кандидатуры:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (выдачи страховых полисов) |
| --- | --- | --- |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ОАО «АльфаСтрахование» | с 31.03.2017 по 30.03.2018 |
| Добровольное страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности | ОАО «АльфаСтрахование» | с 31.03.2017 по 30.03.2018 |

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Архипов С.А., Шувалов В.В., Обойшев А.В.,  Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа                АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2016 года и 2016 год.*

Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.*

Приложение №3 - Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*

*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров         				          Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь						          Т.М. Гасюкова