# Акционерное общество «Чеченэнерго»

Чеченская республика,  г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

##### ПРОТОКОЛ  № 82

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск,                                         ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 21 сентября 2015 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 23 сентября 2015 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Таймасханов  Галас Султанович

Архипов Сергей Александрович

Обойшев Алексей Викторович

Гриценко Игорь Иванович

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович

В голосовании не принимал участия:

Матаев Тамирлан Султанович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу,  за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

- Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества  за 1 квартал 2015 года.

- Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

- Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.

- О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

- Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

- О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 05.06.2015 (Протокол от 08.06.2015 №79) по вопросу №4.

- Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

- Об определении случаев (размеров) сделок,  решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

- О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.06.2015 (протокол от 08.06.2015 №79) по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу,  за 4 квартал 2014 года 2014 год.

Решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

  - невыполнение запланированной величины чистой прибыли по итогам 2014 года (план прибыль 221 тыс. рублей, факт убыток -279 342 тыс. рублей);

  - невыполнение установленных бизнес-планом значений по итогам 2014 года в части динамики кредиторской задолженности, показателя EBITDA и показателя Долг/EBITDA;

  - невыполнение по итогам 4 квартала 2014 года и 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу на 7,92 и 7,21 процентных пункта соответственно (4 квартал 2014 года план - 31,41% к отпуску в сеть, факт - 39,33% к отпуску в сеть, 2014 год план - 30,08% к отпуску в сеть, факт - 37,29%);

  - неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в 2014 году;

  - неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества поручения Совета директоров Общества от 13.02.2015 по пункту 2 вопроса № 4 (протокол от 13.02.2015 №67) по достижению запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2014 года;

  - неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества поручения Совета директоров Общества от 26.05.2015 по пункту 3.2 вопроса № 3 (протокол от 27.05.2015 №78) в части разработки и представления на очередное заседание Совета директоров Общества организационно-распорядительного документа, направленного на недопущение выполнения внеплановых проектов в рамках инвестиционной программы Общества;

  - отсутствие утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

  - обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии в 3 и 4 кварталах 2015 года и по итогам 2015 года;

  - исключить реализацию внеплановых проектов в инвестиционной программе Общества с предоставлением ежеквартального отчета об исполнении данного поручения в рамках отчета об исполнении инвестиционной программы Общества;

  - обеспечить утверждение бизнес-плана Общества на 2015 год, сформированного с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год и итогов деятельности Общества за 1 полугодие 2015 года, на заседании Совета директоров Общества в срок до 15.10.2015.

- Повторно поручить Единоличному исполнительному органу Общества разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительный документ, направленный на недопущение выполнения внеплановых проектов в рамках инвестиционной программы Общества.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества  за 1 квартал 2015 года.

Решение:

- Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества  за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить выполнение 4 внеплановых проектов в 1 квартале 2015 года на сумму 38,85 млн. руб.

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых проектов в 1 квартале 2015 года.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

Решение:

- Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

  - неисполнение инвестиционной программы Общества во 2 квартале 2015 года (неисполнение по финансированию - 34%; по вводу в основные фонды (млн. руб.) - 75%; по вводу в основные фонды (МВА) - 100%);

  - исполнение 3 внеплановых проектов во 2 квартале 2015 года на сумму 5,32 млн. руб.

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

  - обеспечить исполнение в полном объеме действующей утвержденной инвестиционной программы Общества на 2015 год;

  - представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых проектов во 2 квартале 2015 года.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.

Решение:

- Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с  Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

- Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с  Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

- Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Чеченэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года, в соответствии с  Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ликвидировать просроченную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии к концу 2015 года.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

- 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с  Приложениями № 8, 9 к  настоящему решению Совета директоров.

- 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества доработать и вынести на Совет директоров Общества информацию о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков, за 9 месяцев 2015 года в составе отчета единоличного исполнительного органа  АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года

Решение:

1.	Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Отметить превышение сметы расходов Общества по статье «Покупная электроэнергия на компенсацию потерь» по итогам 1 полугодия 2015 года на 182,4 млн. рублей.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 05.06.2015 (Протокол от 08.06.2015 №79) по вопросу №4.

Решение:

- Отметить неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества поручения Совета директоров Общества от 05.06.2015 по вопросу №4 (Протокол от 08.06.2015 №79).

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества разработать План Перспективного развития АО «Чеченэнерго» в срок до 20.10.2015.

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что в соответствии с абз. «г» пп.37 п.1 ст.15 Устава  АО «Чеченэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.08.2014 (Протокол от 01.09.2014 №61) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Чеченэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Чеченэнерго».

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с пп. 37 «б», «в», п. 15.1. ст. 15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства АО «Чеченэнерго» по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу
АО «Чеченэнерго», цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в пп. 2-10 Приложения №11 к настоящему решению Совета директоров;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в пп. 2-4, 6-9 Приложения №11 к настоящему решению Совета  директоров;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в пп. 1-9 Приложения №11 к настоящему решению Совета директоров;

- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемым с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения №11 к настоящему решению Совета директоров;

1.2.	 объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3.	объектов незавершенного строительства;

1.4.	нематериальных активов.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров АО «Чеченэнерго» отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения Совета директоров, с предоставлением информации о них согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы АО «Чеченэнерго».

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 19.08.2010 (протокол №15) по вопросу 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.06.2015 (протокол от 08.06.2015 №79) по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Решение:

Изложить пункт 2 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 05.06.2015 (протокол от 08.06.2015 №79) по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно»  в следующей редакции:

«2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

Голосовали «ЗА»: Таймасханов Г.С., Обойшев А.В., Муртазалиев С.-Х.С.,                  Архипов С.А., Гриценко И.И.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложения №1, 2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.*

Приложение №3 - Отчет об исполнении инвестиционной программы Общества  за 1 квартал 2015 года.*

Приложение №4 - Отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.*

Приложение №5 - План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.*

Приложение №6 - Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.*

Приложение №7 - Отчет о проведенной работе АО «Чеченэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года.*

Приложения №8, 9 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №10 - Отчет об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.*

Приложение №11 - Условия приобретения объектов электроэнергетики.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров         				          Г.С. Таймасханов

Корпоративный секретарь						          Т.М. Гасюкова