АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

- ПРОТОКОЛ  №171

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 29 декабря 2018 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 29.12.2018 23:00.

Дата составления протокола: 09 января 2019 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Шувалов Владимир Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Гриценко Игорь Иванович

Эдиев Хасан Багаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

- Об итогах выполнения  инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.

- О причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» от плановых параметров.

- О внесении изменений в сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Чеченэнерго».

- Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2018 год.

- О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа            АО «Чеченэнерго».

- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

- Об утверждении плана закупок Общества на 2019 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам 2018 года.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

- Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить информацию по исполнению инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы 
АО «Чеченэнерго» 9 месяцев 2018 года от плановых параметров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» от плановых параметров.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» от плановых параметров согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О внесении изменений в сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Чеченэнерго».

Решение:

Внести изменения в сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2018 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2018 год согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  АО «Чеченэнерго».

Решение:

- Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить информацию по исполнению управляющей организацией услуг, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

Решение:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить качественную подготовку материалов по рассматриваемому вопросу;

- обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части срока утверждения Программы страховой защиты Общества на очередной календарный год.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об утверждении плана закупок Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить план закупок Общества на 2019 год согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.*

Приложение №2 - Отклонения основных параметров бизнес-плана за 9 месяцев 2018 года.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2018 года.*

Приложение №4 - Информация по исполнению инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.*

Приложение №5 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2018 года от плановых параметров.*

Приложение №6 - Изменения в сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Чеченэнерго». *

Приложение №7 - Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2018 год.*

Приложение №8 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа                      АО «Чеченэнерго», за 2 квартал 2018 года.*

Приложение №9 - Информация по исполнению управляющей организацией услуг, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго». *

Приложение №10 - План закупок Общества на 2019 год.*

Приложение №11 - Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. *

*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров         				           Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь						           Т.М. Гасюкова